Uchwała  Nr  VII / 48 / 2003

Rady  Miejskiej  w  Łańcucie

z  dnia  23  maja  2003 roku

w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  Miejskiego  Zakładu  Wodociągów

i  Kanalizacji  w  Łańcucie .

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15   ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym  / tekst jednolity: Dz. U. z  2001r. ,  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  w  związku  z  art. 21  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001 roku  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  / Dz. U. Nr 72, poz. 747  z  późn. zm. /

Rada  Miejska  w  Łańcucie  uchwala  co  następuje :

§ 1

Uchwala  się   wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  w  brzmieniu  określonym  w  załączniku  do  uchwały .

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  Łańcuta .

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

# Załącznik

do  Uchwały Nr VII/48/2003

Rady Miejskiej w Łańcucie

z  dnia  23 maja  2003 r.

# WIELOLETNI  PLAN  ROZWOJU  I  MODERNIZACJI URZĄDZEŃ  WODOCIĄGOWYCH  I  URZĄDZEŃ       KANALIZACYJNYCH  MIEJSKIEGO  ZAKŁADU    WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI  w  ŁAŃCUCIE

1. Planowany  zakres  usług  wodociągowo – kanalizacyjnych.

Usługi  wodociągowo – kanalizacyjne  realizowane  przez  Miejski  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Łańcucie  obejmują  swym  zakresem :

1/ pobór, uzdatnianie  i  rozprowadzanie  wody,

2/ odprowadzanie  ścieków .

Usługi  w  zakresie  dostarczania  wody  obejmują  swym  zasięgiem  teren  całego  miasta,  natomiast  odprowadzanie  ścieków  miejską  siecią  kanalizacyjną  obejmuje  ok. 92%  terenu  miasta  Łańcuta.

Tereny  nie  posiadające  sieci  kanalizacyjnej  / os. Południe – Wschód,

część  dz. Kąty  i  część  dz. Podzwierzyniec/  planowane  są  do  uzbrojenia

w  latach  2003 – 2006 .

Modernizacja  SUW, II  zasilanie  miasta  w  wodę  oraz  nowe  sieci  kanalizacyjne  realizowane  będą  z  budżetu  miasta,  środków  pomocowych,  wpłat  partycypacyjnych  od  osób  fizycznych  i  podmiotów  gospodarczych .

2. Przedsięwzięcia  rozwojowo – modernizacyjne  w  poszczególnych  latach  oraz

nakłady  inwestycyjne  i  sposoby  finansowania .

2.1. Urządzenia  wodociągowe .

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Nakłady finansowe w zł | Sposób finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja sieci poprzez wymianę zasuw oraz przyłączy w ulicach m.in.:29 Listopada, Zielona, Kościuszki, os. Gen. Maczka, os. Br. Śniadeckich, | 2003 – 2004 | 80.000,- | środki MZWiK |
| 2. | Likwidacja 8 studni na starym ujęciu obejmująca : -przeniesienie awaryjnego zasilania na Dąbrówki /agregat/, -likwidację fizyczną 8 studni, -rozbiórkę części drogi dojazdowej, -demontaż oświetlenia, ogrodzenia, obudów, -rekultywację terenu | 2004 – 2005 | 100.000,- | środki MZWiK |
| 3. | PT wraz z przebudową : -odcinka sieci wodociągowej pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Konopnickiej - 600 mb -przełączeniem prowizorki do sieci rozdzielczej w ul. Zielonej i ul. Szenwalda - 1300 mb - sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Moniuszki - 1000 mb -sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Żeromskiego i w ul. Rodziewiczównej - 500 mb -przełączenia prowizorki do sieci rozdzielczej w ul. Kościuszki - 400 mb -sieci rozdzielczej w ul. Sowińskiego - 800 mb | 2004 – 2006 | 320.000,- | środki MZWiK |

2.2. Urządzenia  kanalizacyjne .

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Nakłady finansowe w zł | Sposób finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja sieci kan. sanitarnej poprzez wymianę włazów typu ciężkiego i regulację studni | 2003 - 2004 | 40.000,- | Środki MZWiK |
| 2. | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i Grunwaldzkiej | 2004 – 2006 | 200.000,- | Środki MZWiK |
| 3. | PT przebudowy kanalizacji w ul. Tkackiej | Przy przebudowie drogi, w latach 2005 – 2006 | 36.000,- | Środki MZWiK środki Zarządu Dróg Powiatowych |
| 4. | Rozdział wód burzowych od Kanalizacji sanitarnej | 2004 - 2006 | 100.000,- | Środki MZWiK i innych korzystających |

3. Przedsięwzięcia  racjonalizujące  zużycie  wody  oraz  wprowadzanie  ścieków.

* Opomiarowanie  zużycia  wody  u  odbiorców  ryczałtowych.

* Prowadzenie  ewidencji  występujących  awarii  oraz  ich  zasięgu  i  czasu

usuwania .

* Rozdzielenie  wód  opadowych  od  kanalizacji  sanitarnej .