Załącznik

do uchwały Nr XLI/252/2006

Rady Miejskiej w Łańcucie

z dnia 15 września 2006 r.

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ............................  2006 r. w Rzeszowie, w sprawie wspólnego przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa na odcinku Łańcut – Głuchów od km 613+767,30 do km 619+589,86, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” na terenie Gminy Miasta Łańcuta.

1. Uczestnikami – stronami porozumienia są :

  - Gmina Miasto Łańcut reprezentowana przez :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

  - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie reprezentowana przez :

- ....................................................  -  ................................................................................

- ....................................................  -  ................................................................................

2. Podstawa prawna :

2.1. Art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2.2. Art. 3, ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251);

2.3. Uchwała Nr ...........................................................................................................................

3. Przedmiot porozumienia :

Przedmiotem porozumienia jest przygotowanie do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa na odcinku Łańcut – Głuchów od km 613+767,30 do km 619+589,86, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami 
i urządzeniami budowlanymi”, na terenie Gminy Miasta Łańcuta zwaną dalej inwestycją, obejmujące :

3.1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

3.2. Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego;

3.3. Uzyskanie prawa do nieruchomości na cele budowlane;

3.4. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

4. Podstawa realizacji porozumienia :

Podstawą realizacji przedmiotu porozumienia  określonego w pkt. 3 stanowić będzie:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 4

(E-40)  Jędrzychowice – Korczowa na odcinku Łańcut – Głuchów od km 613+767,30 do

km 619+589,86, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami

budowlanymi”, wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 23.11.2005r. znak:

R.VIII.A-7046-1/1/05

5. Realizacja porozumienia :

Ustala się następujący zakres rzeczowy przypadający na strony porozumienia :

5.1. Każda ze stron porozumienia zobowiązuje się do wzajemnej współpracy w zakresie

spraw formalno – prawnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień

i decyzji, nabycia prawa do nieruchomości na cele budowlane oraz uzyskania pozwolenia

na budowę;

5.2. Funkcję inwestora inwestycji, wynikającą z Prawa Budowlanego, sprawowała będzie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie;

5.3. Gmina Miasto Łańcut:

5.3.1. Uzyska i przekaże Oddziałowi w Rzeszowie GDDKiA operaty szacunkowe nieruchomości z budynkami mieszkalnymi, kolidujących z rozbudową drogi i zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym lub zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej rozbudowy, wykonane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przy czym rzeczoznawcy majątkowi powinni zostać wyłonieni w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia

29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177

z późniejszymi zmianami).

5.3.2. Wynegocjuje oraz uzyska w formie oświadczeń i przekaże Oddziałowi w Rzeszowie GDDKiA, stanowiska właścicieli w sprawie możliwości sprzedaży przez nich nieruchomości jak w pkt. 5.3.1.

5.4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie:

5.4.1. Do końca IV kwartału 2006 r. opracuje projekt budowlany i projekt wykonawczy dla

inwestycji;

5.4.2.  Złoży właścicielom ofertę wykupu nieruchomości jak w pkt. 5.3.1.

5.4.3.  Zrefunduje Gminie Miejskiej Łańcut koszt wykonania operatów szacunkowych jak

w pkt. 5.3.1. w terminie 60 dni od daty przekazania faktury.

5.4.4.  Wykupi nieruchomości jak w pkt. 5.3.1. w przypadku bezwarunkowej zgody

właściciela na sprzedaż, po cenach określonych w operatach szacunkowych.

5.4.5. Wystąpi w terminie do końca IV kwartału 2007 r. o pozwolenie na budowę dla inwestycji.

6. Dla koordynacji robót i realizacji porozumienia strony ustalają swoich przedstawicieli

w osobach :

6.1. Gmina Miasto Łańcut - ......................................................................................................

6.2. GDDKiA Oddział w Rzeszowie –  Edward Dusiło

7. Planowane koszty realizacji porozumienia :

7.1. Szacunkowy koszt przygotowania inwestycji określony niniejszym porozumieniem

wynosi około 10,0 mln. zł;

7.2. Ostateczne koszty przypadające na strony porozumienia  zostaną ustalone w trakcie

realizacji porozumienia.

7.3  Strony ustalają, że do końca I kwartału każdego roku będą ustalały harmonogram prac

przygotowawczych i planowanych  wydatków w danym roku. Harmonogram taki na

2006 rok zostanie ustalony w terminie 1 miesiąca po podpisaniu porozumienia.

8. Postanowienia końcowe :

8.1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do momentu uzyskania

pozwolenia na budowę, co przewiduje się w 2008 r.;

8.2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Podkarpackiego;

8.3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej;

8.4. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których po 2 egz.

przekazano każdej ze stron.

### Gmina Miasto Łańcut                                             Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad

........................................                                                     ............................................

........................................                                                     .............................................