Załącznik

do Uchwały Nr X/68/2007

Rady Miejskiej w Łańcucie

Z dnia 11 września 2007 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA ŁAŃCUTA

NA LATA 2008-2010

I. Nazwa programu : Miasto turystyki

Cel programu: Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju Łańcuta wykorzystujące istniejące unikalne walory kulturowe i przyrodnicze

Nazwa działania: Zwiększenie zasobu i modernizacja istniejącej bazy sportowej

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski w Łańcucie

Okres realizacji programu: 2007-2010

Łączne nakłady finansowe: 32.117 tys. zł

tys. zł

|  |  | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
|  | Razem łączne nakłady | 9.440 | 40 | 2.800 | 3.500 | 3.100 |
|  | Środki własne | 2.540 | 40 | 1.020 | 420 | 1.060 |
|  | Pożyczki i kredyty | 1.500 |  |  | 1.250 | 250 |
|  | Środki z budżetu państwa | 4.600 |  | 980 | 1.830 | 1.790 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 3.760 |  | 750 | 1.530 | 1.480 |
|  | Inne źródła | 800 |  | 800 |  |  |

Wydatki na zadania:

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
| 1 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego- IV etap Lata realizacji 2008-2010 | 4.800 |  | 1 600 | 800 | 2 400 |
|  | Środki własne | 1.600 |  | 320 | 320 | 960 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 2 400 |  | 480 | 480 | 1 440 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 2 000 |  | 400 | 400 | 1 200 |
|  | Inne źródła | 800 |  | 800 |  |  |
| 2 | Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego Lata realizacji 2007-2009 | 3.140 | 40 | 1.100 | 2 000 |  |
|  | Środki własne | 640 | 40 | 600 |  |  |
|  | Pożyczki i kredyty | 1 000 |  |  | 1 000 |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 1 500 |  | 500 | 1 000 |  |
|  | w tym fundusze strukturalne | 1 200 |  | 350 | 850 |  |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 3 | Modernizacja obiektów sportowych - Bażantarnia Lata realizacji: 2008-2010 | 1 500 |  | 100 | 700 | 700 |
|  | Środki własne | 300 |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Pożyczki i kredyty | 500 |  |  | 250 | 250 |
|  | Środki z budżetu państwa | 700 |  |  | 350 | 350 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 560 |  |  | 280 | 280 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |

II. Nazwa programu: Miasto bezpieczne

Cel programu: Infrastruktura i rozwój przestrzeni miejskiej

Działalnie : Budowa, modernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski

Okres realizacji programu: 2008-2014

Łączne nakłady finansowe: 26.500 tys. zł

tys. zł.

|  |  | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
|  | Razem łączne nakłady | 26.500 |  | 1.950 | 12.000 | 12.550 |
|  | Środki własne | 5.283 |  | 1.000 | 2.020 | 2.163 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 21.317 |  | 950 | 9.980 | 10.387 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 18.715 |  | 820 | 8.797 | 9.098 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |

Wydatki na zadania:

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
| 1 | Budowa magistrali wodociągowej oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej Lata realizacji 2008-2012 | 1.500 |  | 200 | 500 | 800 |
|  | Środki własne | 225 |  | 30 | 75 | 120 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 1.275 |  | 170 | 425 | 680 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 1.125 |  | 150 | 375 | 600 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 2 | Modernizacja kanalizacji sanitarnych w Śródmieściu Lata realizacji 2008-2014 | 1.500 |  | 100 | 300 | 400 |
|  | Środki własne | 310 |  | 100 | 45 | 60 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 1.190 |  |  | 255 | 340 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 1.050 |  |  | 225 | 300 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej Lata realizacji 2008-2010 | 1.500 |  | 300 | 300 | 900 |
|  | Środki własne | 225 |  | 45 | 45 | 135 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 1.275 |  | 255 | 255 | 765 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 1.125 |  | 225 | 225 | 675 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków II etap Lata realizacji 2008-2010 | 15.000 |  | 500 | 7.500 | 7.000 |
|  | Środki własne | 2.250 |  | 75 | 1.125 | 1.050 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 12.750 |  | 425 | 6.375 | 5.950 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 11.250 |  | 375 | 5.625 | 5.250 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 5 | Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej od granicy zachodniej miasta do torów kolejowych , w tym rozdział kanalizacji ogólnospławnej oraz opracowanie PT i wykonawstwo sieci . Lata realizacji 2008-2010 | 1.200 |  | 200 |  | 1.000 |
|  | Środki własne | 600 |  | 100 |  | 500 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 600 |  | 100 |  | 500 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 480 |  | 80 |  | 400 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 6 | Budowa kompostowni Lata realizacji 2008-2009 | 2.000 |  | 200 | 1.800 |  |
|  | Środki własne | 300 |  | 200 | 100 |  |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 1.700 |  |  | 1.700 |  |
|  | w tym fundusze strukturalne | 1.500 |  |  | 1.500 |  |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 7 | Budowa Gminnego Punktu Zbioru Odpadów Niebezpiecznych Lata realizacji 2008-2010 | 1.500 |  | 200 | 500 | 800 |
|  | Środki własne | 375 |  | 200 | 125 | 50 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 1.125 |  |  | 375 | 750 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 975 |  |  | 322 | 653 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 8 | Budowa sortowni na bazie istniejących obiektów zakładów komunalnych Lata realizacji 2008-2010 | 1.000 |  | 150 | 700 | 150 |
|  | Środki własne | 278 |  | 150 | 105 | 23 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 722 |  |  | 595 | 127 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 620 |  |  | 525 | 95 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 9. | Uzbrojenie Osiedla „Księże Górki” w Łańcucie Lata realizacji : 2008-2011 | 2.000 |  | 100 | 400 | 1 500 |
|  | Środki własne | 725 |  | 100 | 400 | 225 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 1.275 |  |  |  | 1.275 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 1.125 |  |  |  | 1.125 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |

Działanie: Budowa nowych i modernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski

Okres realizacji programu: 2007-2011

Łączne nakłady finansowe: 13.400 tys. zł

tys. zł

|  |  | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
|  | Razem łączne nakłady | 13.400 | 200 | 1.250 | 5.400 | 5.350 |
|  | Środki własne | 8.825 | 200 | 860 | 3.580 | 3.545 |
|  | Pożyczki i kredyty | 1.500 |  |  | 500 | 500 |
|  | Środki z budżetu państwa |  |  |  |  |  |
|  | w tym fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |
|  | Inne źródła | 3.075 |  | 390 | 1.320 | 1.305 |

Wydatki na zadania:

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
| 1 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszki Lata realizacji 2007-2008 | 1.300 | 200 | 1.100 |  |  |
|  | Środki własne | 910 | 200 | 710 |  |  |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa |  |  |  |  |  |
|  | w tym fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |
|  | Inne źródła | 390 |  | 390 |  |  |
| 2 | Budowa budynków mieszkalnych komunalnych – 60 mieszkań Lata realizacji 2008-2010 | 8.100 |  | 150 | 4.000 | 3.950 |
|  | Środki własne | 5.715 |  | 150 | 2.800 | 2.765 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa |  |  |  |  |  |
|  | w tym fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |
|  | Inne źródła | 2.385 |  |  | 1.200 | 1.185 |
| 3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Lata realizacji 2009-2011 | 3.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |
|  | Środki własne | 1.500 |  |  | 500 | 500 |
|  | Pożyczki i kredyty | 1.500 |  |  | 500 | 500 |
|  | Środki z budżetu państwa |  |  |  |  |  |
|  | w tym fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 4 | Remont budynku mieszkalnego zabytkowego przy „Starej Likiernii” Lata realizacji 2009-2011 | 1.000 |  |  | 400 | 400 |
|  | Środki własne | 700 |  |  | 280 | 280 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa |  |  |  |  |  |
|  | w tym fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |
|  | Inne źródła | 300 |  |  | 120 | 120 |

Działanie: Poprawa stanu technicznego dróg oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania transportu

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski

Okres realizacji programu: 2008-2012

Łączne nakłady finansowe: 8.000 tys. zł

tys. zł.

|  |  | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
|  | Razem łączne nakłady | 8.000 |  | 1.000 | 1.000 | 6.000 |
|  | Środki własne | 3.800 |  | 1.000 | 400 | 2.400 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 4.200 |  |  | 600 | 3.600 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 3.780 |  |  | 540 | 3.240 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |

Wydatki na zadania:

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
| 1 | Modernizacja ciągów sieci dróg miejskich Lata realizacji 2008-2012 | 8.000 |  | 1.000 | 1.000 | 6.000 |
|  | Środki własne | 3.800 |  | 1.000 | 400 | 2.400 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 4.200 |  |  | 600 | 3.600 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 3.780 |  |  | 540 | 3.240 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |

III. Nazwa programu: Miasto kultury

Cel programu: Rozwój istniejącej bazy i tworzenie klimatu dla rozwoju Łańcuta jako centrum kongresowego, konferencyjnego i festiwalowego o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania

Działalnie : Wykorzystanie istniejącej bazy materialnej i modernizacja istniejącej do organizowania festiwali i innych imprez kulturalnych o randze krajowej i międzynarodowej.

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski

Okres realizacji programu: 2007-2010

Łączne nakłady finansowe: 26.200 tys. zł

tys. zł

|  |  | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
|  | Razem łączne nakłady | 26.200 | 60 | 1.300 | 11.840 | 13.000 |
|  | Środki własne | 10.750 | 60 | 1.200 | 4.640 | 4.850 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa | 15.450 |  | 100 | 7.200 | 8.150 |
|  | w tym fundusze strukturalne | 13.130 |  | 80 | 6.110 | 6.940 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |

Wydatki na zadania:

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Poniesione nakłady | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 i lata następne |
| 1 | Budowa filii Domu Kultury w dzielnicy Podzwierzyniec Okres realizacji zadania 2007-2010 | 2.000 | 60 | 100 | 940 | 900 |
|  | Środki własne | 2.000 | 60 | 100 | 940 | 900 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa, |  |  |  |  |  |
|  | W tym fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 2 | Przebudowa Miejskiego Domu Kultury Okres realizacji zadania 2007-2009 | 6.000 |  | 500 | 2.500 | 3.000 |
|  | Środki własne | 1.325 |  | 500 | 375 | 450 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa, | 4.675 |  |  | 2.125 | 2.550 |
|  | W tym fundusze strukturalne | 4.125 |  |  | 1.875 | 2.250 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa Ratusza Okres realizacji zadania 2008-2010 | 6.000 |  | 500 | 2.500 | 3.000 |
|  | Środki własne | 1.325 |  | 500 | 375 | 450 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa, | 4.675 |  |  | 2.125 | 2.550 |
|  | W tym fundusze strukturalne | 4.125 |  |  | 1.875 | 2.250 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 4 | Projekt rewitalizacji Rynku Okres realizacji zadania 2008-2010 | 200 |  |  | 100 | 100 |
|  | Środki własne | 100 |  |  | 50 | 50 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa, | 100 |  |  | 50 | 50 |
|  | W tym fundusze strukturalne | 80 |  |  | 40 | 40 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |
| 5 | Budowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Braci Śniadeckich Okres realizacji zadania 2008-2010 | 12.000 |  | 200 | 5.800 | 6.000 |
|  | Środki własne | 6.000 |  | 100 | 2900 | 3000 |
|  | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |
|  | Środki z budżetu państwa, | 100 |  | 100 | 2900 | 3000 |
|  | W tym fundusze strukturalne | 80 |  | 80 | 2320 | 2400 |
|  | Inne źródła |  |  |  |  |  |