Łańcut, dnia 11.09.2014

GK.271.37.2014

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

I.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO  ŁAŃCUT

PLAC SOBIESKIEGO 18

37-100 ŁAŃCUT

TEL. (+48 17) 225  22  02, FAX. (+48 17) 225  20 21

strona internetowa: www.lancut.pl

II.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:  Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1

- Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zał. nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje mozliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ  
i polegać będą na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju oraz nie mogą stanowić więcej niż  
30 % wartości zamówienia podstawowego.

IV. Termin wykonania zamówienia:

- Zakończenie robót:	 31 lipca 2016.

- Zakończenie zadania: 	 30 września 2016 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  
tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

- posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości robót co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda oraz  załączą dowody  wskazujące, czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- co najmniej jedną(1) osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w opisie doświadczenia zawodowego wykazać doświadczenie w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót minimum dwoma(2) zadaniami dotyczącymi przebudowy lub budowy lub remontu budynku o wartości robót 1 000 000,00 zł każde

- co najmniej jedną(1) osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej jedną(1) osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. 
nr 243,poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Uwaga:

Zamawiający w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

- sytuacji finansowej i ekonomicznej

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Pzp.

- Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca spełnia warunki w/w, na podstawie oświadczeń 
i dokumentów złożonych wraz z ofertą  wg zasady  “spełnia”/“nie spełnia”. Jeżeli wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „spełniony”,jeżeli wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony 
w oświadczeniach  i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

- W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy,

- oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum 
powinna spełniać następujące wymagania: oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące określonych okoliczności w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum; oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiającego, Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów.

Uwaga:

- powyższe dotyczy odpowiednio dokumentów wymaganych  w SIWZ,

- okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów (art. 24 prawa zamówień   publicznych) zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy  dyskwalifikuje całą  grupę.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia   
  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia 
  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa 
  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wzór zał. nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp – wzór zał. nr 3 do SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku spełniania wiedzy i doświadczenia, wykonnaych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju  
i wartości,daty i miejsca  wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór zał. nr 4 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 4a do SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładaja obowiązek ich posiadania takich uprawnień - zał. nr 4b do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalanościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.A. Wykonawca ma dostarczyć także:

- Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia).

Uwaga:

W przypadku powierzenia realizacji zamówinia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.

W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

- Pisemne zobowiązanie podmiotów (jeżeli dotyczy; w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zawierające:

- okres jakiego zobowiązanie dotyczy,

- informację wskazującą, który konkretny zasób jest udostępniany, tj. w przypadku udostępnienia:

- wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia,

- osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia.

- Kosztorys ofertowy uproszczony w wersji papierowej opracowany na podstawie przedmiaru robót, dokumentacji projektowej, STWiOR oraz SIWZ.

Uwaga: wybrany w wyniku przeprowadzonego postepowania Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

- Dokument – wadium.

Uwaga:

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie mogą zostać udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez wykonawcę 
informację są jawne i mogą być udostępniane.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnic zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013  r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) tj: dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz, jeżeli w SIWZ wymagane było złożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i/lub z  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w/w zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Datę wystawienia stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jestudokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności potwierdzających  brak  podstaw   do    wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie mogą zostać udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez wykonawcę 
informację są jawne i mogą być udostępniane.

VII.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Możliwa  jest również forma faksu (fax potwierdzony  następnie pismem). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości Zamawiający uznaje, że pismo przesłane przez Zamawiającego na numer podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone 
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie  przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści również na stronie internetowej 
     http://lancut.biuletyn.net    (na której zamieszczono siwz).

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej http://lancut.biuletyn.net    (na której zamieszczono siwz).

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami są:

- Barbara Paluch - Urząd Miejski w Łańcucie,   tel.      17 249 04 18,

- Janusz Bełz  – Urząd Miejski w Łańcucie,tel.  17 249 04 15.

- Tomasz Ciapała – Urząd Miejski w Łańcucie tel. 17 249 04 22(zakres formalno-prawny)

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem  terminu składania ofert w wysokości:  : 100 000,00 zł.

- Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto    bankowe Urzędu Miasta Łańcuta w: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział 
w Rzeszowie Nr 08 8642  1126  2012  1114  9273  0003.

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy  złożyć w Urzędzie Miasta Łańcuta  (pok. 16 parter), kserokopię dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkujewykluczenie Wykonawcy z postępowania.

- Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.„ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz  z odsetkami, jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ,nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia),zawarcieumowywsprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w  art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta musi być sporządzona wg wzoru Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowani oferty na własny koszt, w tym np. przeprowadzić wizję lokalną.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.

- Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te  złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z  pieczątka imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

- Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę, w przypadku pełnomocnictwa kopia potwierdzona notarialnie.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku pieczęci imiennej.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca   zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się aby były  trwale, oddzielnie spęte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne  przedsiębiorstwalubinne  informacje posiadająće wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędnedziałaniaw celu zachowania poufności. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jegoofercie   informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji.

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym:

- opis opakowania (koperty) zewnętrznego:

MIASTO ŁAŃCUT PLAC SOBIESKIEGO 18 37-100 ŁAŃCUT Oferta na: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 Nie otwierać przed godz. 9:00 dnia 26 września 2014 r.

- opis opakowania (koperty) wewnętrznego:

……………………………. (adres Wykonawcy) MIASTO ŁAŃCUT PLAC SOBIESKIEGO 18 37-100 ŁAŃCUT Oferta na: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1. Nie otwierać przed godz. 9:00 dnia 26 września 2014 r.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jeżeli  powiadomi  pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie  musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”.

- Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.

- XI. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok.  2 do dnia  26 września 2014. godz. 8:30,

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 27  w dniu      j/w       godz. 9:00.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Sposób obliczenia ceny zawiera Formularz Cenowy – zał. nr 6  do SIWZ.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obowiązywało wynagrodzenie kosztorysowe.

- Cenę oferty stanowi całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczone poprzez sporządzenie kosztorysu ofertowego.

- Cena podana w ofercie ma  obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane 
z prawidłowym wykonaniem niniejszego zamówienia.

- Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz rysunków, stanowiących załączniki do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących zasad:

- oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów 
(w tym wszystkie urządzenia, materiały, wyroby - jeżeli występują) wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk, jak również inne koszty jakie może ponieść wykonawca, oprócz podatku VAT,

- wykonawca opracuje kosztorys ofertowy i wyceni roboty według opisów pozycji w przedmiarach robót.

- sposób i technologia wykonania poszczególnych elementów robót musi być zgodna z podaną 
w przedmiarach pozycją katalogową,

- w kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru,

- jeżeli wykonawca w kolumnie cena jednostkowa wpisze „0”, będzie to traktowane jako pozycja kosztorysowa wyceniona, gdzie koszty robót uwzględniono w innych pozycjach kosztorysu,

- Wykonawca nie może dopisywać żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót.

W przypadku dopisania pozycji Zamawiający wykreśli dodane pozycje i od ceny oferty odejmie wartość wykreślonych pozycji w trybie poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

- kosztorys ofertowy należy sporządzić i wypełnić w formie wydruku komputerowego, na maszynie lub czytelnie ręcznie,

- zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej z wyodrębnionymi cenami jednostkowymi i wartościami poszczególnych pozycji kosztorysu.

- Cena podana w formularzu ofertowym musi wynikać z kosztorysu ofertowego.

- Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz 1060 ze zm.).

- Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost ze SIWZ, a niezbędne do wykonania zamówienia.

- Cena oferty należy wyliczyć w oparciu o przedmiar robót, dokumentację projektową,STWiOR oraz SIWZ.

- Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót.

- Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej (na rysunkach), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jezeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

- Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Zgodnie z art. 87 ust. 1 zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,inne omyłki

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące

istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
     z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

najniższa cena ofertowa

Cena = ------------------------------- x 100 % (pkt)

cena oferty badanej

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp dni od  dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy złozyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów (Wykonawców) lub kopię wymienionej umowy poświadczonej za zgodność 
z oryginałemprzez pełnomocnika.

XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Na podstawie art. 147 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5  % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.148 ust. 1

ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień

publicznych.

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy ….”

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń 
z odpowiedzialności) oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie.

Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
     umowy w sprawie zamówienia publicznego –  Załącznik  Nr  7.

XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień 
 publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  wymienionej ustawy.

XVIII. Elementy dokumentacji przetargowej.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr 1 do nr 8), ilość stron: 27.

- Dokumentacja projektowa:

- projekt budowlano – wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami tom II: projekt architektoniczno – budowlany,

- projekt budowlano – wykonawczy: Sala gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno – sanitarnymi 
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Nr 1 w Łańcucie,

tom I: plan zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno – budowlany, część 2/2,

- projekt architektoniczno – budowlany, część 1/2,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami, tom IV A:

projekt przyłączy: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami, tom III:

projekt konstrukcji,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami, tom IV B:

projekt instalacji: woda, kanalizacja sanitarna,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami, tom V:

projekt kotłowni gazowej, projekt instalacji gazowej,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami, tom VI: instalacja centralnego ogrzewania,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami, tom VII:

projekt wentylacji mechanicznej

- projekt techniczny: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami, tom VIII A:

projekt układu pomiarowego,

- projekt techniczny: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami, tom VIII B:

projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej,

- Przedmiar robot:

- projekt budowlano – wykonawczy, tom I, plan zagospodarowania terenu,

- projekt budowlano – wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami tom II: projekt architektoniczno – budowlany; projekt architektoniczno – budowlany: wyposażenie sali; tom III: projekt konstrukcji,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami tom VI: projekt instalacji centralnego ogrzewania,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami tom IVA: projekt przyłączy: wody, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami tom IV B: projekt instalacji: woda, kanalizacja sanitarna,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami tom V : projekt kotłowni gazowej, projekt instalacji gazowej,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami tom VIII B: projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej,

- projekt wykonawczy: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 
ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami tom VII: projekt instalacji wentylacji mechanicznej,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół Nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz 
z zapleczami:

- Tom IV A: projekt przyłączy: woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna:

- Cpv 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

- CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę I roboty ziemne,

- CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów,

- Tom IV B: projekt instalacji: woda, kanalizacja sanitarna

- CPV 45330000-9 Instalacje wodno – kanalizacyjne,

- czesć ogólna i szczegółowa: projekt budowlano – wykonawczy: tom I plan zagospodarowania terenu; tom II projekt architektoniczno – budowlany; projekt III: projekt konstrukcji,

- część szczegółowa: tom V: projekt instalacji gazowej, projekt kotłowni gazowej; tom VI: projekt instalacji centralnego ogrzewania; tom VII projekt instalacji wentylacji mechanicznej:

- CPV 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania,

- CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji,

- CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów gazowych,

- CPV 45333000-0 Instalacja gazowa

- częsć szczegółowa: tom VIII B: projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej;

- CPV 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych,

- CPV 45315700-5 roboty w zakresie montażu rozdzielnic elektrycznych;

- CPV 45310000-3 roboty w zakresie ochrony odgromowej,

................................................

Zatwierdził

Zał.  nr 1do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Województwo: .................................................... Powiat: ....................................................................

REGON:…………………................…..NIP:   …………………………………................................

TEL.:  .........………..…................……….....		FAX: ..................................................................

Do: .........................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia/zaproszenia do wzięcia udziału w ...........................................................								                             (tryb zamówienia)

z dnia..................zamieszczonego/przesłanego .....................................................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia j/w zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiotowego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za cenę:

netto: .......................zł, słownie: ..............................................................................................,

kwota VAT: ............zł, słownie: ..............................................................................................,

brutto: .....................zł, słownie: ...............................................................................................

2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku

wyboru naszej oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz.

5. ............................................................ objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić

podwykonawcom – zakres przewidziany dla podwykonawcy określono  w zał. nr ......

6. Wadium w kwocie ................... zł z zostało wniesione w dniu ............... w formie .....................*

7. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ postanowienia, ogólne warunki umowy/wzór  umowy zostały przez

nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas wadium

podlega przepadkowi.

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: ......................*

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)…..

...................              …………….........................................................................................................

(miejscowość)   (data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

* jeżeli było wymagane postanowieniami SIWZ

Zał.  nr  2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

(art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ...............................................................................

................................................................................................................................................................

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

określone w  art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1.Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiążek posiadania wiedzy i doświadczenia.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................        .......................             ................................................................................................................

(miejscowość)        (data)                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

(art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: .............................................................................................

...............................................................................................................................................................................

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust, 1 i 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

...................            .......................    .................................................................................................................

(miejscowość)                             (data	                (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 4 do SIWZ

Doświadczenie zawodowe

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ...............................................................................

................................................................................................................................................................

przedstawiamy wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich  .........  lat

| Rodzaj robót | Wartość robót | Miejsce wykonania | Daty wykonania | Nr załączonego dowodu określającego, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...................       .......................        .................................................................................................................

(miejscowość)      (data)    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 4a do SIWZ

Wykaz osób

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................

Adres:

................................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

……………………................................................................................................................................

przedstawiamy wykaz osób

| Lp | Nazwa Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (zakres uprawnień, specjalność) | Doświadczenie | Wykształcene | Zakres wykonywanych czynności | Informacje o podstawie dyspon owania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

...................              .......................                     .................................................................................................................

(miejscowość)                (data)                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 4b do SIWZ

Wykaz osób

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Nazwa i siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ……………………………………………………..

Oświadczenie

Oświadczam/y, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia.

...................       .......................        .................................................................................................................

(miejscowość)      (data)    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał.  nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół 
nr 1 w Łańcucie”.

- CPV:

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części –45200000 - 9,

- roboty budowlane w zakresie budynków – 45210000-2,

- roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych 
i restauracyjnych obiektów budowlanych - 45212000-6,

- roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych – 45212200-8,

- sale gimnastyczne – CPV 45212222-8

- Zamówienie obejmuje :

- rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego,

- rozbudowę budynku szkoły publicznej Zespołu Szkół Nr 1 o salę gimnastyczną z zapleczem,

- budowę instalacji wody i kanalizacji sanitarnej,

- budowę przyłączy: wody wraz z hydrantami, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej,

- budowę instalacji co,

- budowę kotłowni gazowej,

- budowę wentylacji mechanicznej,

- budowę instalacji elektrycznej i niskoprądowej,

- utwardzenie powierzchni gruntu,

- wyposażenie sali gimnastycznej,

- opracowanie audytu energetycznego obiektu

Uwaga:

Wycenę przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać bez odcinka KO1 do KO3 (przeznaczonego do przegłębienia) – jest wykonany.

- Kolejność realizowanych robót ze względu na szczególny charakter obiektu (szkoła) należy uzgodnić z Inwestorem.

- Płatność fakturami częściowymi:

- w roku 2014 do kwoty   295.567,00 zł brutto,

- w roku 2015 do kwoty 5.088.448,00 zł brutto,

- w roku 2016 pozostała kwota,

- w roku 2016 do wysokości 90 % wartości całkowitej robót oraz fakturą końcową po odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Z uwagi na współfinansowanie inwestycji w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego realizacja inwestycji będzie odbywała się zgodnie z terminami uwzględnionymi w załączonym harmonogramie – Zał. Nr 6 do SIWZ.

- Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia(SIWZ).

- W przypadku nazw własnych materiałów/urządzeń wymienionych w dokumentach dotyczących niniejszego przedmiotu zamówienia nazwy te należy traktować jako wyznacznik właściwości użytkowych oraz minimalnych parametrów jakościowych materiałów/urządzeń, których dotrzymania żąda Zamawiający.Ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego 
i wydajnościowego. W pozycjach opisanych poprzez wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, możliwe jest składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż wskazane.

- Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że oferowane przez niego produkty odpowiadają w/w cechom. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identycznej lub lepszej jakości od produktu wskazanego przez Zamawiającego.

Zał. nr 6 do SIWZ

Formularz Cenowy

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY

WRAZ Z HARMONOGRAMEM RZECZOWO-FINANSOWYM ROBÓT

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

| Lp. | Zakres robót wg pkt III i zał. Nr 5 do SIWZ Elementy i rodzaje robót | Kwota netto | Podatek vat | Kwota brutto | Termin zakończenia poszczególnych składników zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  | 2014-11-30 |
| 2 | Fundamenty i izolacje |  |  |  | 2014-12-20 |
| 3 | Fundamenty i izolacje |  |  |  | 2015-04-30 |
| 4 | Konstrukcje ścian i stropu |  |  |  | 2015-06-30 |
| 5 | Przyłącz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej |  |  |  | 2015-07-31 |
| 6 | Konstrukcja dachu wraz z pokryciem |  |  |  | 2015-08-31 |
| 7 | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  | 2015-08-31 |
| 8 | Przebudowa przewiązki |  |  |  | 2015-09-30 |
| 9 | Tynki wewnętrzne i malowanie |  |  |  | 2015-10-31 |
| 10 | Instalacje elektryczne |  |  |  | 2015-12-20 |
| 11 | Posadzki i podłogi |  |  |  | 2015-11-30 |
| 12 | Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacja sanitarna |  |  |  | 2015-12-20 |
| 13 | Instalacje c. o. |  |  |  | 2015-12-20 |
| 14 | Instalacje wentylacji mechanicznej |  |  |  | 2015-12-20 |
| 15 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 2015-12-20 |
| 16 | Instalacje c. o. |  |  |  | 2016-05-31 |
| 17 | Instalacja gazowa i kotłownia |  |  |  | 2016-05-31 |
| 18 | Elewacja |  |  |  | 2016-06-30 |
| 19 | Zagospodarowanie terenu |  |  |  | 2016-07-31 |
| 20 | Wyposażenie |  |  |  | 2016-07-31 |
|  | OGÓŁEM |  |  |  | X |

Razem:                              ….                         ….                           …

......................................................................................................................................................

(miejscowość)     (data)    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał.  nr 7 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie” w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

- Szczegółowy zakres robót precyzują przedmiary robót, projekt budowlany, wykonawczy, STWiOR oraz SIWZ.

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót,  STWiOR oraz SIWZ.

- Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom zawartym w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, przepisami, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

1) rozpoczęcia robót – od daty przekazania placu budowy

2) zakończenia robót –   31 lipiec 2016 r.

3) wykonania  zadania –  30 września 2016 r.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od chwili podpisania umowy.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu przez Kierownika budowy zakończenia
robót do  dziennika budowy.

- Za termin wykonania zadania uważa się dzień protokolarnego dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego  przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

( 3

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumenty niezbędne do rozpoczęcia 
i prowadzenia robót najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

( 4

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

- branża budowlana:  …………….. – koordynator,

- branża sanitarna:

- branża elektryczna:

2. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:

- – branża budowlana:  …………….. – koordynator,

- branża sanitarna:

- branża elektryczna:

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymagapisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której
mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1 winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
umowy, wymaga natomiast spełnienia wszelkich obowiązków określonych w Prawie
Budowlanym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2.

- O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 6 Zamawiający powiadomi na piśmie
Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

( 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego z podaniem wartości dla poszczególnych rodzajów robót do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy.

- przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych i aktualnego członkostwa w odpowiedniej izbie inżynierów budownictwa osób, o których mowa w § 4 ust. 1 w dniu podpisania umowy.

- zapewnienia odpowiedniej organizacji prac.

- uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robot,

- zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru.

- bezzwłocznego usuwania szkód powstałych w trakcie wykonywanych robot.

- ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- urządzenia i zagospodarowania placu budowy w tym opomiarowania niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz do ponoszenia kosztów ich zużycia w trakcie realizacji robot.

- dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych - zgodnie z przepisami BHP i p.poż..

- utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku, utrzymywania terenu budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych  urządzeń prowizorycznych tak, by nie przeszkadzały 
w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.

- zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego,

dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  
i  porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów,  fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania pracowników podwykonawcy, jeżeli w ofercie wykaże powierzenie zakresu robót podwykonawcom.

- wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robot.

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - „Prawo Budowlane” oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą, a dotyczących prowadzonych robót na budowie.

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- przedstawienia na wszystkie wbudowane materiały do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru wymaganych świadectw jakości (aktualne aprobaty techniczne, deklaracja zgodności) przed planowanym wbudowaniem.

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie  przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych  na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów.

- dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich  zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

- zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru.

- posegregowania, oczyszczenie i przetransportowanie materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na wskazane przez zamawiającego miejsca składowania dla materiałów takich jak: krawężniki betonowe, kruszywo kamienne, gruz.

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, książki obmiarów, zaświadczenia właściwych  instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót.

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w  terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- wykonania robót w zakresie większym niż ustalony w §1 ust. 2 nie obliguje Zamawiającego do ich odbioru i nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty w wyższej kwocie niż wynikająca z harmonogramu z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonanie zakresu finansowego w większym zakresie nastąpi z inicjatywy Zamawiającego.

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty budowlane oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio   z wykonaniem robot, od ognia, huraganu, powodzi i innych szkód losowych, odpowiedzialność wynikająca ze szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku  z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- przedłożenia  polis ubezpieczeniowych przed datą podpisania umowy obowiązujących do czasu odbioru końcowego, obejmujących: Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu; Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

( 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy „Prawo Budowlane”, oraz wymaganiom dokumentacji technicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego  o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpis do dziennika budowy oraz telefonicznego zawiadomienia inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

( 7

Wykonawca przedmiot umowy wykona sam/ przy pomocy podwykonawców

- Wykonawca wykona część robót przy pomocy podwykonawców, za których działanie lub zaniechanie ponosi  pełną  odpowiedzialność.

- Zakres robót realizowanych przez podwykonawców obejmuje roboty:

- ………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcami umowy, których zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcami jest wymagana zgoda Inwestora.  Jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umów z Podwykonawcami lub ich projektów, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach 
z Podwykonawcami.

- Do każdej faktury za wykonane roboty Wykonawca dołączy potwierdzenie zapłaty za roboty  zlecone Podwykonawcom. W przypadku braku przedmiotowego potwierdzenia Zamawiający może  dokonać należnego potrącenia z kolejnej płatności zgodnie z treścią ust.7 i 8.

- Jeżeli w terminie określonym w umowach z Podwykonawcami Wykonawca nie dokona 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, a Podwykonawca zwróci się 
z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kci udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcom kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej na rzecz Podwykonawców kwoty w sytuacji wykazanej w ust. 6 z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

( 8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną 
w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o stałe ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy wynosi: zł netto, podatek VAT zł, co stanowi kwotę brutt zł (słownie:) z zastrzeżeniem ust. 3.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona 
w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających 
z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 2.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
   z wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in.:

- koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych

mediów dla potrzeb budowy,

- koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

- koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw 
       w realizacji,

- koszt płatnych odbiorów technicznych,

- koszt płatnych pomiarów wymaganych do odbioru,

- koszt koordynacji robót,

- koszt dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem,

- koszt dojazdu tymczasowego,

- koszt wywozu gruzu na wysypisko i złomu bez względu na odległość,

- koszty wszelkiego oznakowania oraz opisów,

- koszt zapewnienia warunków bhp i p.poż.,

- koszt rozbiórki,

- uporządkowania terenu,

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

- koszty wynikłe z obowiązków Wykonawcy określonych w § 5 umowy,

- prawidłowego oznakowania terenu robót,

- zabezpieczenia terenu robót,

- przywrócenia  terenu  do  stanu  pierwotnego,

- usunięcia ewentualnie powstałych szkód w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,

- obsługi geodezyjnej (inwentaryzacja przed i powykonawcza),

- koszt opracowania audytu energetycznego obiektu.

§ 9

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie robót będzie się odbywać na podstawie faktur  przejściowych i faktury końcowej.

- Faktury za wykonanie robót będą wystawiane nie cześciej niż 1 raz na kwartał w oparciu 
 o zatwierdzony przez Zamawiającego  harmonogram rzeczowo – finansowy  /zał. nr 1  do umowy.

- Zmiana terminów wystawienia faktur, o których mowa w ust.2,  może nastąpić w przypadku zatwierdzonej przez Zamawiającego zmiany  harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Faktury wystawione będą w oparciu o protokoły odbioru robót wykonanych, podpisane przez kierownika budowy i inspektora  nadzorującego  czynności na budowie danej branży.

- Do każdej faktury za wykonane roboty Wykonawca dołączy potwierdzenie zapłaty za roboty zlecone Podwykonawcy. W przypadku braku przedmiotowego potwierdzenia Zamawiający może dokonać należnego potrącenia z kolejnej płatności zgodnie z treścią §7 ust.7 i 8.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego.

- Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość ich wystawienia.

- Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy .

( 10

- Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego  -  „Protokół konieczności” i zawarta umowa.

- Za roboty dodatkowe,  strony ustalą  wynagrodzenie w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych  ustalonych 
w ofercie dla zamówienia podstawowego w wysokości:

stawka roboczogodziny    -

koszty pośrednie      	-

zysk                                  	-

oraz:

- cen materiałów wg cen zakupu, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane 
w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania,

- cen sprzętu i środków transportu według cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższych  niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,

- norm nakładów rzeczowych wg KNR”

- Zamawiający dopuszcza mozliwość wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową.

- Przewiduje się możliowść ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbiorur robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

- Mozliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w ustępach 3-6 muszą byc każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego.

- Wszelkie inne rodzaje robót niż ujete w kosztorysie  ofertowym oraz zwiększone w porównaniu 
z przedmiarem robót ilości robót (tzw. konieczne “roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niż określone 
§ 8 niniejszej umowy, roboty zamienne, a także  roboty zaniechane, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotuy niniejszej umowy, mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora  nadzoru i zatwierdzonych przez zamawiającego.Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. Robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych.

( 11

Zamawiający nie udziela zaliczek.

( 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te zostaną naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru 
w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki licząc od terminu umownego zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką.

- W razie,  gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 10 dni Zamawiający (zachowuje prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.

( 13

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób 
i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodności  wpisów ze stanem faktycznym przez inspektorów nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca  jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków.

Zamawiający rozpocznie czynności protokolarnego odbioru końcowego robót w terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy, uważa się datę zakończenia robót i zgłoszenia ich do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznacze-

niem, może  odstąpić od umowy lub żądać wykonania  przedmiotu odbioru po raz

drugi,

c)  skorzystać z uprawnień określonych w § 12 ust. 3 i 4

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
      odbioru.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
     czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
     odbioru zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

( 14

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Ujawnione usterki czy wady w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę 
w terminie  14 dni od daty powiadomienia.

- Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne będą usunięte niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dnia powiadomienia.

- W przypadku nieusunięcia usterek czy wad w terminie, Zamawiający usunie je na koszt    Wykonawcy.

- Przed upływem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastąpi przegląd mający na celu ustalenie stanu robót. Po upływie okresu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia wad okresu gwarancji.

( 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 m-c,

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),

- została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz  zajęcia jego majątku,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też 
 nienależycie wykonuje swoje zobowiązania  umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

( 17

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Umowa może zostać zmieniona w zakresie:

1) terminu realizacji, który może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach:

a) w przypadku stwierdzenia braków i wad dokumentacji projektowej,

b) w przypadku okresowego wstrzymania  robót przez Zamawiającego,

c) w przypadku przeszkód uniemożliwiających  prowadzenie robót, za które nie

odpowiada Wykonawca,

d) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania

się Wykonawcy do takiej zmiany,

e) w przypadku powstania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych                 
           udokumentowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub

równoważny

3.Inne postanowienia mogące ulec zmianie umowy:

1) jeżeli  nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

2) możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu wykonawcy za uprzednią
        zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe

stanowisko kierownicze,

3)  możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą

Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż

wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie

realizacji  robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

4) możliwa jest zmiana w przypadku rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne

dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

5) zmiana umowy w wyniku zaistniałej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

4. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy:

1)  inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
     2)  uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

3)  forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów

( 18

- Zamawiający zastrzega sobie (bez odszkodowania) prawo do:
1) wyłączenia części robót z zakresu będącego przedmiotem umowy,
2)  wstrzymania robót w trakcie realizacji zadania,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót 
i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

§ 19

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy kwotę: ….. tj. 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, 
w formie zgodnej z  art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w dniu podpisania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
 i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

3.Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi nie później niż w  15 dniu po upływie okresu gwarancji.

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

( 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

( 21

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu rzeczowo  właściwego dla siedziby Zamawiającego.

( 22

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Oświadczenie

z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ..........................

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ...........................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)..........................................................................

oświadczam, że:

1) Wykonawca należy do grupy kapitałowej (*)

2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej (tabelę należy wypełnić, jeżeli wykonawca 
w oświadczeniu wskaże, że należy do grupy kapitałowej).

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |

…………………………..                                               ………………………………………

Miejscowość, data                                                                               podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela/i