Łańcut, dnia 5 października  2015 r.

GKI.271.31.2015

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Łańcut

Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut

Tel. (+48 17) 225  22  02, Fax. (+48 17) 225  20 21

strona internetowa: www.lancut.pl

II.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na:

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.W.Rutkiewicz” w Łańcucie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:  budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.W.Rutkiewicz” 
w Łańcucie

- Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zał. nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje mozliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający przewiduję udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju

IV. Termin wykonania zamówienia: zakończenie robót do:  22 grudnia 2015 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  
  tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

- posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości robót co najmniej 250 000 zł brutto każda oraz załączą dowody  wskazujące czy te roboty wykonane zostały w sposób należyty, oraz czy te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej jedną(1) osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z ustawa Prawo budowlane, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243,poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Uwaga:

Zamawiający w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

- sytuacji finansowej i ekonomicznej

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Pzp.

- Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca spełnia warunki w/w, na podstawie oświadczeń 
i dokumentów złożonych wraz z ofertą  wg zasady  “spełnia”/“nie spełnia”. Jeżeli wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „spełniony”,jeżeli wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony 
w oświadczeniach  i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

- W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy,

- oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum 
powinna spełniać następujące wymagania: oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące określonych okoliczności w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum; oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiającego, Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów.

Uwaga:

- powyższe dotyczy odpowiednio dokumentów wymaganych  w SIWZ,

- okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów (art. 24 prawa zamówień   publicznych) zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy  dyskwalifikuje całą  grupę.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia   
  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia 
  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa 
  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wzór zał. nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp – wzór zał. nr 3 do SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór zał. nr 4 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 4a do SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładaja obowiązek ich posiadania takich uprawnień - zał. nr 4b do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalanościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celuwykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.A. Wykonawca ma dostarczyć także:

- Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia).

Uwaga:

W przypadku powierzenia realizacji zamówinia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.

W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

- Pisemne zobowiązanie podmiotów (jeżeli Wykonawca korzysta z innych zasobów) w formie oryginału do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ma wyrażać   jednoznacznie i wyraźnie wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Kosztorys ofertowy uproszczony w wersji papierowej opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru robót oraz SIWZ.

Uwaga: wybrany w wyniku przeprowadzonego postepowania Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

- Dokument – wadium.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. Nr 7 do SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonaniu zamówienia.

Uwaga:

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013  r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) tj: dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz, jeżeli w SIWZ wymagane było złożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i/lub z  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w/w zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Datę wystawienia stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jestu dokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności potwierdzających  brak  podstaw   do    wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

VII.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie. Możliwa  jest również forma faksu oraz e-mail.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem oraz e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości Zamawiający uznaje, że pismo przesłane przez Zamawiającego na numer podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie  przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści również na stronie internetowej na której zamieszczono siwz).

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej http://lancut.biuletyn.net zakładka BIP - http://lancut.biuletyn.net  (na której zamieszczono siwz).

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami są:

- Barbara Paluch 	– Urząd Miasta Łańcuta,   tel.          17 249 04 18 (przedmiot zamówienia),

- Janusz Bezł	 – Urząd Miasta Łąńcuta, tel. 	17 249 04 15 (przedmiot zamówienia),

- Tomasz Ciapała	 – Urząd Miasta Łancuta, 17 	249 04 22 (sprawy formalne).

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem  terminu składania ofert w wysokości:  : 10 000,00  zł.

- Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto    bankowe Urzędu Miasta Łańcuta w: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Łańcucie Nr 08 8642  1126  2012  1114  9273  0003.

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy  złożyć 
w Urzędzie Miasta Łańcuta  - pok. 15 parter, kserokopię dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkujewykluczenie Wykonawcy z postępowania.

- Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.„ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz  z odsetkami, jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ,nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia),zawarcieumowywsprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w  art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta musi być sporządzona wg wzoru Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowani oferty na własny koszt, w tym np. przeprowadzić wizję lokalną.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.

- Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te  złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z  pieczątka imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

- Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę, w przypadku pełnomocnictwa kopia potwierdzona notarialnie.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu 
o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku pieczęci imiennej.

- Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie mogą zostać udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca  zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były  trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie 
z tym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie się  nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne  informacje posiadająće wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działaniaw celu zachowania poufności.

Brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez wykonawcę informację są jawne i mogą być udostępniane

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie 
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym:

- opis opakowania (koperty) zewnętrznego:

Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut Oferta na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.W.Rutkiewicz” w Łańcucie Nie otwierać przed: 22 października 2015 r. godz. 8:15.

- opis opakowania (koperty) wewnętrznego:

……………………………. (adres Wykonawcy) Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut Oferta na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.W.Rutkiewicz” w Łańcucie Nie otwierać przed: 22 października 2015 r. godz. 8:15.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jeżeli  powiadomi  pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie  musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”.

- Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.

- XI. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. 2 do dnia  22 października 2015 r.. godz. 7:55,

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 27  w dniu      j/w       godz. 8:15.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obowiązywało wynagrodzenie kosztorysowe.

- Cenę oferty stanowi całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczone poprzez sporządzenie kosztorysu ofertowego.

- Cena podana w ofercie ma  obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem niniejszego zamówienia.

- Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót, dokuemntacji proejktowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących zasad:

- oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów 
(w tym wszystkie urządzenia, materiały, wyroby - jeżeli występują) wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk, jak również inne koszty jakie może ponieść wykonawca, oprócz podatku VAT,

- wykonawca opracuje kosztorys ofertowy i wyceni roboty według opisów pozycji w przedmiarach robót.

- sposób i technologia wykonania poszczególnych elementów robót musi być zgodna z podaną 
w przedmiarach pozycją katalogową,

- w kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru,

- jeżeli wykonawca w kolumnie cena jednostkowa wpisze „0”, będzie to traktowane jako pozycja kosztorysowa wyceniona, gdzie koszty robót uwzględniono w innych pozycjach kosztorysu,

- Wykonawca nie może dopisywać żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót.

W przypadku dopisania pozycji Zamawiający wykreśli dodane pozycje i od ceny oferty odejmie wartość wykreślonych pozycji w trybie poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

- kosztorys ofertowy należy sporządzić i wypełnić w formie wydruku komputerowego, na maszynie lub czytelnie ręcznie,

- zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej z wyodrębnionymi cenami jednostkowymi i wartościami poszczególnych pozycji kosztorysu.

- Cena podana w formularzu ofertowym musi wynikać z kosztorysu ofertowego.

- Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

- Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost ze SIWZ, a niezbędne do wykonania zamówienia.

- Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej (na rysunkach), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jezeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

- Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Zgodnie z art. 87 ust. 1 zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące

istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
     z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena 95 %

najniższa cena ofertowa

Cena = ------------------------------- 			x 95   %

cena oferty badanej

- okres gwarancji: 5 %

Sposób oceny kryterium okres gwarancji:

okres gwarancji w ofercie badanej

Gwarancja  = -------------------------------		 	x 5   %

najdłuższy z ofert okres gwarancji

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy, za który Wykonawca

otrzyma 0,00 pkt. Punkty zostaną przyznane w przypadku udzielenia gwarancji powyżej 36 miesięcy.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

Uwaga:

W przypadku zaoferowania gwarancji krótszej niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

W przypadku nie określenia w formularzu oferty okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął okres 36 miesięczny stanowiący warunek SIWZ.

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, wykonawcach, którzy którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp dni od  dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy złozyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów (Wykonawców) lub kopię wymienionej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałemprzez pełnomocnika.

XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5  % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy ….”

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności) oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
     umowy w sprawie zamówienia publicznego –  Załącznik  Nr  6.

XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień 
 publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  wymienionej ustawy.

XVIII. Elementy dokumentacji przetargowej.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr 1 do nr 7), ilość stron: 22.

- Dokumentacja:

- projekt budowlano - wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych:

- sieć wodociągowa;

- sieć kanalizacji sanitarnej;

- przedmiar robot:

- sieć wodociągowa;

- sieć kanalizacji sanitarnej

................................................

Zatwierdził

Zał.  nr 1  do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ...................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................

Województwo: .................................................... Powiat: ..........................................................................................

REGON:…………………................…..NIP:   …………………………………......................................................

.

TEL.:  .........………..…................……….....		FAX: ......................................................................................

Do: ................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba Zamawiającego)

W odpowiedzi na ogłoszenie/zaproszenie do wzięcia udziału w ............................................................								                                 (tryb zamówienia)

z dnia..................zamieszczonego/przesłanego .......................................................................................

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia j/w zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za cenę:

brutto: .............................................zł, słownie: .............................................................................................................

w tym:

sieć kanalizacji sanitarnej .................................. zł brutto

sieć wodociągowa            ................................... zł brutto

- Oferujemy – udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej: …………………………… miesięcy liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia orzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do  niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz.

- ........................................................... objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić  podwykonawcom – zakres przewidziany dla podwykonawcy określono  w zał. nr ......

- Wadium w kwocie ................... zł z zostało wniesione w dniu ............... w formie .....................

- Oświadczamy, że zawarte w SIWZ postanowienia, ogólne warunki umowy/wzór  umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: ......................

- Załącznikami do niniejszej oferty są: …..

- …

- …

...................      .......................          …………….........................................................................................................

(miejscowość)          (data)                         (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał.  nr  2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

(art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ...............................................................................

................................................................................................................................................................

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

określone w  art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1.Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiążek posiadania wiedzy i doświadczenia.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................        .......................             ................................................................................................................

(miejscowość)        (data)                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

(art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: .............................................................................................

...............................................................................................................................................................................

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust, 1 i 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

...................            .......................    .................................................................................................................

(miejscowość)                             (data	                (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 4 do SIWZ

Doświadczenie zawodowe

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ...............................................................................

................................................................................................................................................................

przedstawiamy wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich  .........  lat

| Rodzaj robót | Wartość robót | Miejsce wykonania | Daty wykonania | Nr załączonego dowodu określającego, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...................       .......................        ....................................................................................................................................

(miejscowość)             (data)                     (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 4a do SIWZ

Wykaz osób

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................

Adres:

................................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

……………………................................................................................................................................

przedstawiamy wykaz osób

| Lp | Nazwa Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (zakres uprawnień, specjalność) | Doświadczenie | Wykształcene | Zakres wykonywanych czynności | Informacje o podstawie dyspon owania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

...................              .......................                     .................................................................................................................

(miejscowość)                  (data)                                (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 4b do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ……………………………………………………..

Oświadczenie

Oświadczam/y, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia.

...................       .......................        .................................................................................................................

(miejscowość)      (data)    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał.  nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.W.Rutkiewicz 
w Łańcucie

- CPV:

- 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

- 45111200-0 roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje swoim zakresem:

- sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm typ PE 100 SDR 17 (PN10) – 1798,3 mb,

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur:

- PVC-U SN8 SDR 34 Ø 200 x5,9 mm -  2443 mb,

- PE80 SDR 17,6 Ø 200 x11,4 mm        -     70,2 mb

- Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, projekt budowlano-wykonawczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia(SIWZ).

- W przypadku nazw własnych materiałów/urządzeń wymienionych w dokumentach dotyczących niniejszego przedmiotu zamówienia nazwy te należy traktować jako wyznacznik właściwości użytkowych oraz minimalnych parametrów jakościowych materiałów/urządzeń, których dotrzymania żąda Zamawiający.Ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego i wydajnościowego. W pozycjach opisanych poprzez wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, możliwe jest składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż wskazane.

- Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że oferowane przez niego produkty odpowiadają w/w cechom. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identycznej lub lepszej jakości od produktu wskazanego przez Zamawiającego.

Zał.  nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty   Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.W.Rutkiewicz” w Łańcucie .

- Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlano - wykonawczy, przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy, STWiOR oraz SIWZ.

- Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania.

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ofertaWykonawcy.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 jt. z późn. zm.).

- Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom zawartym w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, przepisami, dokumentacją projektową, materiałem pomocniczym - przedmiarami robót w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia określony w SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

( 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

- termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień:  od dnia przekazania placu budowy,

- termin zakończenia robót strony ustalają na dzień:  22.12.2015 r.

- Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 5 dni od chwili podpisania umowy.

( 3

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumenty niezbędne do rozpoczęcia 
i prowadzenia robót najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

( 4

- Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie:  	…

- Zamawiający powołuje Inspektorów  Nadzoru w osobie: 	…

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymagapisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianęw terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której
mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1 winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
umowy, wymaga natomiast spełnienia wszelkich obowiązków określonych w PrawieBudowlanym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2.

- O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 6 Zamawiający powiadomi na piśmie
Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

( 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych 
i aktualnego członkostwa w odpowiedniej izbie inżynierów budownictwa osób, o których mowa w § 4 ust. 1 
w dniu podpisania umowy,

- zapewnienia odpowiedniej organizacji prac,

- uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robót,

- zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie należy przedstawić z minimum trzydniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru,

- bezzwłocznego usuwania szkód powstałych w trakcie wykonywanych robót,

- urządzenia i zagospodarowania placu budowy, w tym opomiarowania niezbędnych mediów
dla potrzeb budowy oraz do ponoszenia kosztów ich zużycia w trakcie realizacji robót,

- dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych - zgodnie z przepisami BHP i p.poż.,

- utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku, utrzymywania terenu budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych  urządzeń prowizorycznych tak, by nie przeszkadzały w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu,

- zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów,  fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania pracowników
podwykonawcy, jeżeli w ofercie wykaże powierzenie zakresu robót podwykonawcom,

- wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - „Prawo Budowlane” oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą, a dotyczących prowadzonych robót na budowie,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013.1409 z późn. zm.),

- przedstawienia na wszystkie wbudowane materiały do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru wymaganych świadectw jakości (aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) przed planowanym wbudowaniem,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
 p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
 robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
 prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
 umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
 wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
 w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich   zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

- dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, książki obmiarów, zaświadczenia właściwych  instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w  terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu
podlegają w szczególności roboty budowlane oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonaniem robot, od ognia, huraganu, powodzi i innych szkód losowych,
odpowiedzialność wynikająca ze szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku  z prowadzonymi robotami budowlanymi,

- przedłożenie  polis ubezpieczeniowych przed datą podpisania umowy obowiązujących do
czasu odbioru końcowego, obejmujących: Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu; Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

( 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy „Prawo Budowlane”, oraz wymaganiom dokumentacji technicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego  o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpisu do dziennika budowy oraz telefonicznego zawiadomienia inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

( 7

Wykonawca przedmiot umowy wykona sam/ przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca wykona część robót przy pomocy podwykonawców, za których działanie lub zaniechanie ponosi  pełną  odpowiedzialność.

- Zakres robót realizowanych przez podwykonawców obejmuje roboty:

- ………………………………..,

- ………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcami umowy, których zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy 
o podwykonawstwo.

- Zamawiający w terminie 14 dni  od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenie  do ww. projektu umowy nie spełniającej określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz  gdy  umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 10. W tym samym terminie Zamawiający zgłosi ewentualny sprzeciw do przedstawionej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane, w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach z Podwykonawcami.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Do faktury za wykonane roboty Wykonawca dołączy potwierdzenie zapłaty za roboty  zlecone Podwykonawcom, zawierające oświadczenie podwykonawcy, że należność została uregulowana zgodnie z umową. W przypadku braku przedmiotowego potwierdzenia Zamawiający może  dokonać należnego potrącenia z płatności zgodnie 
z treścią ust. 12 i 13.

- Jeżeli w terminie określonym w umowach z Podwykonawcami Wykonawca nie dokona 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawców kwotę, będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej na rzecz Podwykonawców kwoty w sytuacji wykazanej w ust. 12 
z płatności przysługującej Wykonawcy.

( 8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną 
w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą: netto zł, podatek VAT zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie:)....

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona 
w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających 
z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 2.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od  Zamawiającego bez jego zgody.

- Wykonanie robót w zakresie większym niż ustalony w §1 ust. 2 nie obliguje Zamawiającego do ich odbioru i nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty w wyższej kwocie niż wynikająca z harmonogramu z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonanie zakresu finansowego w większym zakresie nastąpi z inicjatywy Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in.:

- koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych  mediów dla   potrzeb budowy,

- koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

- koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw w realizacji,

- koszt płatnych odbiorów technicznych,

- koszt płatnych pomiarów wymaganych do odbioru,

- koszt koordynacji robót,

- koszt dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem,

- koszt dojazdu tymczasowego,

- koszt wywozu gruzu na wysypisko i ziemi bez względu na odległość,

- koszty wszelkiego oznakowania oraz opisów,

- koszt zapewnienia warunków bhp i p.poż.,

- koszt rozbiórki,

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

- koszty wynikłe z obowiązków Wykonawcy określonych w § 5 umowy,

- prawidłowego oznakowania terenu robót,

- zabezpieczenia terenu robót,

- przywrócenia  terenu  do  stanu  pierwotnego,

- usunięcia ewentualnie powstałych szkód w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg,

- obsługi geodezyjnej (inwentaryzacja przed i powykonawcza)

( 9

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturą 
końcową, wystawioną po zakończeniu robót i ich odbiorze.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego wykonanych robót 
potwierdzony przez Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru.

- Fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

- Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury.

- Faktury płatne będą przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.

( 10

- Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego  -  „Protokół konieczności” i zawarta umowa.

- Za roboty dodatkowe,  strony ustalą  wynagrodzenie w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych  ustalonych w ofercie dla zamówienia podstawowego 
w wysokości:

stawka roboczogodziny     -

koszty pośrednie                -

zysk                                    -

oraz:

- cen materiałów wg cen zakupu, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w  wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania,

- cen sprzętu i środków transportu według cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,

- norm nakładów rzeczowych wg KNR.

( 11

Zamawiający nie udziela zaliczek.

( 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te zostaną naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu umownego zakończenia robót (§2 ust.1 pkt 2),

- opóżnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych 
w okresie gwarancji w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i/lub usterek,

- z tytułu wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową – 100% wartości elementu brutto plus koszty rozbiórki ,

- opóźnienie w złożeniu polis, o których mowa w § 5 ust. 25 umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – 1% całkowitego wynagrodzenia brutto,

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom – 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub projekt jej zmiany,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń zgodnie z postanowieniami  § 7 ust. 5 - 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić  odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych bezpośrednio z przedstawionych do zapłaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obciążeniowej, o ile nie znajdą zastosowania postanowienia zawarte w ustępie powyżej.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, które wskazuje, że Wykonawca nie będzie w stanie ukończyć przedmiotu umowy w założonym terminie, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w opóźnieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.

( 13

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób 
i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodności  wpisów ze stanem faktycznym przez inspektorów nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru 
z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca  jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków.

- Zamawiający rozpocznie czynności protokolarnego odbioru końcowego robót w terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy, uważa się datę zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia ich do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru, a protokół odbioru będzie zawierał ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przezna-czeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może  odstąpić od umowy lub żądać wykonania  przedmiotu odbioru po raz drugi,

- skorzystać z uprawnień określonych w § 12 ust. 3 i 4.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

( 14

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest równa okresowi gwarancji i wynosi ……. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Ujawnione usterki czy wady w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę 
w terminie  14 dni od daty powiadomienia.

- Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne będą usunięte niezwłocznie, nie później  jednak niż 
w ciągu 24 godzin od dnia powiadomienia.

- W przypadku nie usunięcia usterek czy wad w wyznaczonym terminie Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy.

- Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd mający na celu ustalenie stanu robót. Po upływie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia wad okresu rękojmi.

( 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 m-c,

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia 
 wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
 publicznych),

- została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz
 zajęcia jego majątku,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też  nienależycie wykonuje swoje zobowiązania  umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące postanowienia szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  z winy której odstąpiono od umowy.

( 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Umowa może zostać zmieniona w zakresie:

- terminu realizacji, który może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach:

- w przypadku stwierdzenia braków i wad dokumentacji projektowej i konieczności opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania,

- w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej, o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

- w przypadku okresowego wstrzymania  robót przez Zamawiającego,

- w przypadku przeszkód uniemożliwiających  prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

- w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwia- jących wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie
terminie.

- Inne postanowienia mogące ulec zmianie umowy:

- jeżeli  nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy za 
uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe 
stanowisko kierownicze,

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą
Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji  robót 
o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

- możliwa jest zmiana w przypadku rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- zmiana umowy w wyniku zaistniałej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

- Warunki dokonywania zmian postanowień umowy:

- inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

- uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

- forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.

( 17

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy kwotę:  ………… zł tj. 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, w formie zgodnej z  art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w dniu podpisania  Umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o terminie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

( 18

- Zamawiający zastrzega sobie (bez odszkodowania) prawo do:

- wyłączenia części robót z zakresu będącego przedmiotem umowy,

- wstrzymania robót w trakcie realizacji zadania.

- Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót 
i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

( 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu rzeczowo  właściwego dla siedziby Zamawiającego.

( 21

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Oświadczenie

z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ..........................

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ...........................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)..........................................................................

oświadczam, że:

1) Wykonawca należy do grupy kapitałowej (*)

2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej (tabelę należy wypełnić, jeżeli wykonawca 
w oświadczeniu wskaże, że należy do grupy kapitałowej).

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |

…………………………..                                               ………………………………………

Miejscowość, data                                                                               podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela/i

# Footnotes

jeżeli było wymagane postanowieniami SIWZ

jeżeli było wymagane postanowieniami SIWZ